Anfangstermin → Durchlaufzeit → Endtermin
→ Die Zeitachse wird durch den Auftraggeber vorgegeben

 Die Durchlaufzeit und Termine werden bestimmt durch:
→ die Planung der Aktivitäten
→ marktpolitische Bedingungen
→ betriebswirtschaftliche Bedingungen
→ Aufwandsgrenzen

Projektauslöser:
- Organisatorische Probleme
  → Probleme im innerbetrieblichen Informationsfluss
- Technische Probleme
  → störanfällige Systemkomponenten
  → zu hoher Wartungsaufwand
- Wirtschaftliche Probleme
  → Rationalisierungszwang
  → hoher Kostendruck
  → sinkender Umsatz
- Marktbezogene Entwicklung
  → verschärfte Konkurrenz
  → Wettbewerbsdruck
- Innovation/Neue Ideen
  → Neue Entwicklungen
- Controlling-Ergebnisse

Vorstudie:
Eine Vorstudie dient dazu, die projektauslösenden Probleme näher zu betrachten. Es sind Ziele zu bestimmen die mit der Durchführung des Projektes erreicht werden sollen.

Lokalisierung
und Analyse
der Probleme
Festlegung
Von Zielen
Prüfung und
Bewertung von
Lösungsalternativen

Prüfung des
Zeitbedarfs

Prüfung des
Bedarfs ab
IT-Unterstützung
Vorstudie

Abwägung von
Kosten und Nutzen
Erstellen eines
Projektantrages
Prüfung des
Personalbedarfs

1.) Lokalisierung und Analyse der Probleme
Bestehende Probleme genauer definieren und lokalisieren.
typische Fragestellungen:
    - Welche Probleme?
    - Wo tritt der Fehler auf?
    - Wann/wodurch tritt der Fehler auf?
    - Wer ist von dem Problem betroffen?
2.) Festlegungen von Zielen
Die Analyse projektauslösender Probleme führt zu konkreten Zielsetzungen, die über
Projekte zu realisieren sind. Da Projekte die Unternehmensentwicklung und damit den
Unternehmenserfolg beeinflussen, werden die Ziele in der Regel von der
Unternehmensleitung festgelegt oder eng mit ihr abgestimmt.

Bei der Beschreibung von Zielen unterscheidet man:
Ablauforganisatorische Ziele:	Vereinfachung der Arbeitsabläufe / Minimierung der Durchlaufzeiten / Entfernen unnötiger Arbeitschritte
Aufbauorganisatorische Ziele:	Abbau von tief gegliederten Hierarchien / Verbesserung der Teamarbeit (Eigenverantwortung) / Steigerung der Arbeitsproduktivität
Wirtschaftliche Ziele:	Kostenminimierung / Verbesserung der Wirtschaftlichkeit / Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
IT-bezogene Ziele:	Anpassung der IT-Systeme an die Geschäftsprozesse / Verbesserung der Informationsversorgung

Zielformulierungen sollten...
1. realistisch
2. vollständig
3. kontrollierbar
4. widerspruchsfrei
...sein.

3.) Prüfung und Bewertung von Lösungsalternativen:
Die Vorstudie dient dazu Lösungsalternativen zu diskutieren und mit ihren Vor- und
Nachteilen abzuwägen.
Lösungsalternativen
Grundsätzlich bieten sich für die Realisierung von Problemlösungen folgende
Softwarestrategien an:

Software

       Kauf von
Individualsoftware

      Kauf von
Standardsoftware
Eigenentwicklung
        Make
Fremdentwicklung
        Buy

Alternative	Vorteile	Nachteile
1. Eigenentwicklung	→ Sehr gute Anpassungs- / fähigkeit an die jeweiligen / betrieblichen Bedürfnisse / und Wünsche / → Chance, eigene Entwicklungen / als Marktvorteil zu nutzen / → Softwareumfang deckt sich / genau mit den gestellten / Anforderungen / → Unabhängigkeit von / Softwarelieferanten, der / Betrieb muss sich nicht fest / vorgegebenen / Organisationsformen anpassen / → Größere Flexibilität bei / Programmänderungen; Up- / Dates bestimmt der Betrieb, / nicht der Softwarelieferant / → Preiswerte Wartung im / eigenen Hause sichert / kontinuierlicher / Weiterentwicklung / → Erwerb und / Weiterentwicklung von / Programmier-Know-How	→ Relativ lange Entwicklungszeiten / → Aufblähung des IT-Budgets / durch personalkostenintensive / Entwicklung und Pflege / → Volle Auslastung der vorhandenen / Programmierer nicht immer / gewährleistet / → Abhängigkeit von den / Programmierern und deren / Vorlieben für bestimmte / Programmiersprachen / → Die Qualität der Software erreicht / nicht immer die von professioneller / und ausgereifter Standardsoftware / → Programmdokumentation ist nicht / immer vollständig oder aktuell

Alternative	Vorteile	Nachteile
2. Fremdentwicklung: / Kauf von Standardsoftware / Kauf von Individual- / software, z.B. über ein / Systemhaus	→ Relativ preiswerte / Beschaffung / → Sofortige Verfügbarkeit / → Einsparung von / Personalkosten / → Ausgereifte, im praktischen / Einsatz bewährte Programme / → Hohe Qualität und / Benutzerfreundlichkeit der / Software / → Garantierte fortlaufende / Pflege der Software / → Möglichkeit individueller / Programmanpassungen / → Umfassende / Programmdokumentation	→ Abhängigkeit vom Hersteller und von dessen Produktionsstrategie / → Der Funktionsumfang ist oft größer als der tatsächlich erforderliche, sodass ungenutzte Funktionen mitfinanziert werden / → Änderungen, Erweiterungen oder Fehlerbereinigungen liegen in der Hand des Softwareherstellers / → Softwarewartungsvertrag erhöht die Softwarekosten

4.) Zeitplanung
Der zeitliche Aspekt ist von Bedeutung, wenn Ergebnisse eines Projektes
1. termingebunden sind
z.B.: Baubeginn für Fördermittel, Messetermin
2. am Projekt mitwirkende Personen nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen
z.B.: Leiharbeiter, Freie Mitarbeiter
3. saisonale Aspekte eine Rolle spielen
z.B.: Erntearbeiter
4. finanzielle Mittel zeitlich gebunden sind
z.B.: Fördermittel, Jahresbudget

Welche Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang?
Welche Zeit muss ich für das ganze Projekt einplanen?
Start- und Endtermin?
Welche Anforderungen bzw. Festlegungen habe ich?

5.) Prüfung des Personalbedarfs und der IT-Unterstützung
Für jedes Projekt stellt sich die Grundsatzfrage, ob und inwieweit die eigenen personellen Ressourcen hinsichtlich Anzahl und Qualifikation des Personals eine erfolgreiche Durchführung des Projektes gewährleisten können.
Besonderes Augenmerk ist auf den Grad der IT – Unterstützung zu legen, wobei zu fragen ist, ob das betriebseigene Know-How für das Erreichen der angestrebten Lösung ausreicht.

Im Hinblick auf die spätere Bildung einer Projektgruppe können zunächst unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile folgende Alternativen betrachtet werden.
Die für die Durchführung des Projektes geeignete Alternative ist auszuwählen und im Projektantrag zu begründen.

1. Alternative → Komplette Abwicklung des Projektes über eine externe Projektgruppe
(Outsourcing)
2. Alternative → Komplette Abwicklung des Projektes über eine interne Projektgruppe
3. Alternative → Teilabwicklung bestimmter Projektaufgaben über eine externe Projektgruppe
4. Alternative → Komplette Abwicklung des Projektes über eine interne Projektgruppe mit
        Beraterunterstützung

6. Siehe Arbeitsblatt

7.) Projektantrag
→ Zusammenfassung der Vorstudie

Das Projekt soll dem Zustand, das vor allem jüngere Gäste ausbleiben und somit die Nächtigungsziffern sinken, entgegenwirken. Um dies zu erreichen müsste ein Angebot geschaffen werde, dass vor allem Familien anzieht. Die Realisierung eines Erlebnisbades ist dahin gehend eine gute Idee, weil es das Interesse von noch nicht beteiligten Kundenschichten weckt.

Für dieses Projekt wird jedoch ein nicht unbeachtlicher teil an Kapital von Nöten sein. Was sich jedoch bei der derzeitigen finanziellen Lage des Hotels an Engpass erweisen kann. Daher muss vorher genau der Kostenfaktor überprüft werden.

Die Komplexität des Projektes besteht darin das Erlebnisbad günstig an das bestehende Hotel anzuschließen. Ohne das dabei der Aufenthalt der Kurgäste gestört wird.

Das Risiko besteht darin das ein erhebliches Aufwand an Kapital nötig ist. Riskant ist auch der Zusammenstoß von Kurgästen und Besuchern des Erlebnisbades.

Zielsetzung:
Eine, per Internet kommunikationsfähige, Software erstellen die mit Hilfe einer Website dem Anwender hilft seine Englischkenntnisse zu verbessern.

Einmaligkeit:
- online Nachhilfe für englisch gibt es noch nicht
Ressourcen:
Personalknappheit
- Server, Internetanbindung
- Software
- Lizenzzertifikat
Risiken:
findet keine Abnahme
Zeitfaktor:
- konfigurieren des Servers
- programmieren der Software

Projektmanagment

Projektauftrag:
→ Projektbezeichnung
→ Kurzbeschreibung des Projektes
→ Projektziele
→ Risiken / kritische Erfolgsfaktoren
→ Nutzen
→ Projektbudget
→ Projektstart
→ Projektende
→ Projektauftraggeber
→ Projektleiter

Spielregeln im Team:
→ Jeder ist ein vollwertiges Mitglied
→ Diskussionen sind hierarchiefrei zu führen
→ Meinungen müssen offen und konkret vertreten werden
→ Kritik muss konstruktiv sein
→ ein Team präsentiert sich geschlossen
→ es werden nur abgestimmte Ergebnisse nach außen getragen

Das Projektteam:
→ internes und externes Projektumfeld
- intern:
  ist der organisatorische Rahmen, wie z.B. ein Verein, eine Schule oder
  ein Unternehmen, in dem das Projekt durchgeführt wird
- extern:
  Einflüsse aus diesen Bereich betreffen das Projekt oder die Projektgruppe als Ganzes
  z.B.: externe Partner, Lieferanten, Kunden und Berater

Bei der Bildung einer Projektgruppe müssen berücksichtigt werden:
→ die unterschiedliche Fachkompetenzen der Projektmitglieder
→ die Position der Projektmitglieder im Projektumfeld
→ die Zeit- bzw. Arbeitskapazitäten, die jedes Projektmitglied in das Projekt einbringen kann
→ die Persönlichkeit der einzelnen Teammitglieder
→ bereits außerhalb des Projektes bestehende Konflikte zwischen einzelnen Projektmitgliedern
→ die „Freiwilligkeit“ mit der eine Person in ein Projekt eintritt

Der Schritt in ein Projekt bedeutet für die Projektmitglieder
→ höheres Engagement für die Entscheidungsfindung
→ größere Bereitschaft zur Konfliktbewältigung
→ die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung von Projektverlauf und Projektarbeit
→ die Möglichkeit zur Einbringung eigener Stärken und Fähigkeiten

Einflussfaktoren für die Arbeit im Projektteam
+	-
→ Identifikation der Gruppenmitglieder mit den / Projektzielen / → Fähigkeit zur Zusammenarbeit / → Fachwissen der Projektmitglieder / → Fähigkeit zur Kommunikation mit dem / Auftraggeber	→ Neid und Konkurrenzverhalten innerhalb der / Projektgruppe / → in Frage stellen des Projektleiters / → Projektmitglieder vertreten insgeheim andere / Interessen / → einzelne Projektmitglieder haben keinen / klaren Auftrag bzw. keine klare / Aufgabenstellung

Projektleiter:
Der Projektleiter ist für die Erreichung der vorgegebenen Projektziele verantwortlich. Er muss das Projekt so leiten, dass die vorgegebene Leistung erreicht wird und die geplanten Termine und Kosten eingehalten werden.
Der Projektleiter benötigt folgende Kompetenzen
    - Führungskompetenz = zielgerichtetes Leiten des Teams
    - Methodenwissen = Beherrschen der Methoden des Projektmanagement
    - soziale Fähigkeiten = persönliche Autorität
    - Fachwissen = fachliche Kenntnisse zum Projektinhalt

Aufgaben:
- die Projektziele formulieren
- die Genehmigung des Auftraggebers einholen
- die Projektplanung erstellen und aktualisieren
- die Projektdurchführung kontrollieren und steuern
- für Informationsaustausch sorgen
- Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellen
- die Projektgruppe führen
- Projektentscheidungen vorbereiten und treffen

Rollen:
- Diplomat
- Stratege
- Konfliktmanager
- Seelsorger
- Berater
- Manager
- Moderator
- Fachmann
- Diagnostiker

Entscheidungstabelle

Phasenmodelle

Unter einem Phasenmodell versteht man die zeitliche Gliederung des Projektverlaufes in bestimmte Teilabschnitte.

Basismethoden

Methoden zur Projektplanung	Entwurfsmethoden	Prüfmethoden
Ernöglichen eine Übersicht über sachliche, zeitliche und personelle Zusammenhänge eines Projekts.	Ermöglichen eine genaue Analyse und eine exakte Planung während der Entwurfsphase eines Anwendungssystems (SW).	Dienen der laufenden Überprüfung von Arbeitsergebnissen.
→ Netzplantechnik	→Bausteintechnik / →Entscheidungstabellen / →Datenflußplan / →Programmablaufplan / →Petrienetztechnik / →Baumdiagrammtechnik	→ Walk-Through-Methode / → Inspektionstechnik / → Audit