# Ein Vorgangsknoten

Erläuterungen:

GP gibt den Gesamtpuffer an.

Das ist die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Vorgang frühestens anfangen kann und dem Zeitpunkt, zu dem der Vorgang spätestens anfangen muss, ohne dass das Projektende durch Verschiebungen in Gefahr gerät.

Als Berechnungsformel:   GP = SAZ – FAZ

FP (Freier Puffer) gibt den freien Puffer an.

Das ist die Zeitspanne, um die ein Vorgang ausgedehnt werden kann, ohne den nachfolgenden Vorhang verschieben zu müssen.

Als Berechnungsformel (wobei x der Vorgang und x+1 der Nachfolger ist)

FPx=FAZx+1-FEZ x